**УТВЕРЖДАЮ**

Директор по информационным технологиям АО «ОЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чистюнин В.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Карточка инициативы (проекта)**

Внедрение корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Внедрение корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией |
| **Цель проекта** | Создать единую информационную среду централизованного ведения, хранения и управления нормативно-справочной информацией в АО «ОЭК» с возможностью реализации интеграционного обмена нормативно-справочными данными между корпоративными информационными системами, ведущими учет НСИ |
| **Задачи** | - разработать порядок ведения НСИ для АО «ОЭК»;  - внедрить систему централизованного ведения, хранения, управления данных НСИ в смежные корпоративные информационные системы, учитывающие НСИ;  - обеспечить внедрение интеграционных механизмов по обмену НСИ в смежные информационные системы, учитывающие НСИ.  - исключить дублирование нормативно справочной информации в смежных информационных системах, учитывающих НСИ;  - обеспечить нормализацию НСИ в АО «ОЭК», согласно принятым стандартам;  - исключить несовместимость данных в смежных информационных системах, учитывающих НСИ; |
| **Объем проекта** | Внедрение MDM-системы и интеграционной шины данных.   1. разработка технических заданий и комплекта закупочной документации на:  * приобретение лицензий; * закупка установки и настроек решений.  1. проведение конкурентных процедур; 2. предоставление серверных мощностей (предоставляется Заказчиком); 3. развертывание MDM-системы и интеграционной шины данных, реализация интеграционного обмена; 4. обеспечение интеграции MDM-системы с SAP и связанными системами; 5. загрузка в MDM-систему справочников для централизованного ведения; 6. подготовка эксплуатационной документации; 7. наполнение данными целевой MDM-системы. |
| **Эффект от реализации** | Реализация проекта позволит:  - обеспечить централизованное хранение и управление нормативно-справочной информацией;  - обеспечить синхронизацию нормативно-справочной информации между различными учетными и информационными системами;  - исключить дублирование нормативно справочной информации и несовместимость данных в различных отчетных документах. |
| **Сроки реализации** | Август 2024 – Февраль 2025 |
| **Инициатор проекта** | Дирекция по информационным технологиям |
| **Участники проекта** | Структурные подразделения АО «ОЭК».  Дирекция по информационным технологиям. |
| **Функциональный заказчик** | ОМТО, Отдел нормативно-справочной информации |
| **Куратор проекта** | Департамент автоматизации и развития корпоративных ИС |
| **Внедряемое решение** | «1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка» и «1С:Интеграция КОРП. Электронная поставка» |
| **Источник финансирования** | Предусмотрено планом закупок 2024 АО ОЭК |
| **Бюджет проекта** | 5 млн.р. |
| **Связные проекты (мероприятия)** | Внедрение целевой ИТ-архитектуры на отечественных решениях |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель департамента автоматизации и развития корпоративных информационных систем  Заместитель директора по корпоративным информационным технологиям |  | Е.В. Степаненко  В.В. Петров |