**УТВЕРЖДАЮ**

Директор по информационным технологиям АО «ОЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чистюнин В.А.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Карточка инициативы (проекта)**

Внедрение платформы роботизации рутинных операций на базе программных роботов в АО «ОЭК»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Внедрение платформы роботизации рутинных операций на базе программных роботов в АО «ОЭК» |
| **Цель проекта** | Целью проекта является улучшение эффективности выполнения рутиных операций в АО «ОЭК» за счет внедрения программных роботов, что позволит освободить сотрудников от монотонных задач и перераспределить их на более стратегически важные задачи. |
| **Задачи** | 1. Идентификация процессов для автоматизации: определение конкретных операций и процессов, подлежащих автоматизации с помощью программных роботов.  2. Анализ технических возможностей: проведение анализа существующих систем и технических возможностей для интеграции программных роботов. |
| **Объем проекта** | Внедрение RPA-решения.   1. разработка технических заданий и комплекта закупочной документации на:  * приобретение лицензий.  1. проведение конкурентных процедур; 2. предоставление серверных мощностей (предоставляется Заказчиком); 3. развертывание платформы; 4. обеспечение интеграции платформы с SAP; 5. обеспечение интеграционных механизмов; 6. разработка алгоритмов роботизации процессов для выполнения выбранных рутинных операций; 7. настройка и внедрение программных роботов для выполнения выбранных рутинных операций; 8. обучение персонала: проведение обучения сотрудников по взаимодействию с программными роботами и использованию платформы роботизации. |
| **Эффект от реализации** | Реализация проекта позволит:  - оптимизировать бизнес-процессы АО «ОЭК»;  - сократить механические действия работников АО «ОЭК» за счет их выполнения с использованием программных роботов;  - обеспечить выполнение рутинных операций программными роботами (Создание нового материала через транзакцию LSMW в системе SAP, Формирование рассылок расчетных листов, Расчет отпускных);  - автоматизировано заполнять различные формы. |
| **Сроки реализации** | Август 2024 – Август 2025 |
| **Инициатор проекта** | Дирекция по информационным технологиям |
| **Участники проекта** | Структурные подразделения АО «ОЭК».  Дирекция по информационным технологиям. |
| **Функциональный заказчик** | Структурные подразделения АО «ОЭК».  Дирекция по информационным технологиям |
| **Куратор проекта** | Департамент автоматизации и развития корпоративных ИС |
| **Внедряемое решение** | Платформа роботизации рутинных операций на базе PIX RPA |
| **Источник финансирования** |  |
| **Бюджет проекта** |  |
| **Связные проекты (мероприятия)** | Внедрение целевой ИТ-архитектуры на отечественных решениях |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель департамента автоматизации и развития корпоративных информационных систем  Заместитель директора по корпоративным информационным технологиям |  | Е.В. Степаненко  В.В. Петров |